项目计划书

项目名称：基于STM32F103C8T6的智能手表设计

小组名称： 小车

小组成员： 夏琨、陈瑾林、刘培皓

一、工作计划

6月29日： 完成分组定题，下单采购全部物料。里程碑：选题确认，采购完成。

6月30日9:00前： 提交本计划书。里程碑：计划书提交。

7月2日9:00前： 提交《系统设计文档》并分组汇报，内容包括物料到位情况、系统总体架构、硬件框图、软件流程图、电路原理图、关键元件参数、FreeRTOS任务划分方案。里程碑：设计方案通过审核。

7月3日至7月4日： 硬件搭建，调通OLED显示和MPU6050数据读取。里程碑：基础驱动调通。

7月5日： FreeRTOS移植，完成时间显示和传感器数据页面显示。里程碑：基本功能完成。

7月6日15:00前： 提交《中期检查报告》，汇报物料到位总览、当前完成进度、硬件调试情况、软件调试情况、存在的问题与风险、后续工作计划。里程碑：中期检查通过。

7月7日至7月8日： 完成扩展功能：旋转编码器多级菜单、蓝牙通信与上位机、计步算法。里程碑：全部功能完成。

7月9日9:00： 第一次验收，现场演示系统功能，提交功能演示视频和测试数据记录。里程碑：第一次验收。

7月10日9:00： 第二次验收，根据第一次意见改进后终验。里程碑：最终验收，成绩评定。

二、时间安排

组内成员可投入时间

三人均可投入每日5至6小时时间

组内协调计划

日常通过面对面交流实时沟通进度，遇到技术问题随时讨论解决。组织集中线下协作，地点在宿舍，重点完成硬件联调和功能集成。7月2日至7月8日期间，组内实行每日一同步，确保信息透明、进度可控。各成员完成任务后需互相交叉审查，避免个人疏忽导致验收出现问题。

- 三、物料采购计划

采购渠道：京东，淘宝

STM32F103C8T6最小系统板，1块，单价15元

0.96寸I2C接口OLED显示屏，1个，12元

MPU6050陀螺仪模块，1个，5元

EC11旋转编码器（带按压开关），1个，2元

HC-05蓝牙模块（主从一体），1个，10元

PMOS管（AO3401），一个，0.5元

预计总成本约44.5元

四、分工方案

夏琨：负责硬件设计与底层驱动：电路原理图设计、焊接、STM32CubeMX配置、OLED配置

陈瑾林：负责系统与算法：FreeRTOS任务调度、计步算法实现、蓝牙串口通信与上位机设计。

刘培皓：负责菜单与文档：旋转编码器多级菜单界面设计、全部文档撰写、MPU6050配置